| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2026 |
| --- | --- |
| ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 1 |

- Thông tin người thực hiện:

| Họ và tên sinh viên: Nguyễn Huy Phúc Ngành: Công Nghệ Thông Tin Điện thoại: 0374399007 | MSSV: 25IT156 Lớp: 25GIT1 Email: phucnh.25it@vku.udn.vn |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân |  |

- Tên đồ án: Xây dựng web trắc nghiệm đa nền tảng (Quiz Game)

- Mô tả:

Xây dựng một ứng dụng web trắc nghiệm (Quiz Game) hoàn chỉnh, có tính tương tác cao, hỗ trợ người dùng ôn tập kiến thức trên nhiều thiết bị (đa nền tảng). Sản phẩm bao gồm hệ thống quản lý câu hỏi linh hoạt, tính năng đăng nhập/đăng ký, làm bài trắc nghiệm, tính điểm và xếp hạng theo thời gian thực.

- Nội dung thực hiện:

- Nghiên cứu và tìm hiểu các công nghệ hỗ trợ phát triển web (HTML, CSS, JavaScript, và các framework liên quan).

- Thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ câu hỏi, thông tin người chơi và kết quả thi.

- Lập trình các chức năng cốt lõi của hệ thống: đăng nhập/đăng ký, làm bài trắc nghiệm, tính điểm và xếp hạng.

- Kiểm thử và hoàn thiện ứng dụng, đảm bảo chạy ổn định trên môi trường web.

- Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| Tuần thứ 1 từ 01-04 đến 07-04 | - Tìm hiểu yêu cầu đồ án - Khảo sát các dạng quiz game (trắc nghiệm, tính điểm, thời gian) - Lên ý tưởng và chức năng chính - Phác thảo giao diện (UI/UX) |
| Tuần thứ 2 từ 08-04 đến 14-04 | - Thiết kế database (câu hỏi, đáp án, người chơi) - Xây dựng giao diện bằng HTML + CSS - Tạo form nhập câu hỏi |
| Tuần thứ 3 từ 15-04 đến 21-04 | - Code chức năng chính bằng JavaScript / PHP - Hiển thị câu hỏi và lựa chọn đáp án - Xử lý logic chọn đáp án đúng/sai |
| Tuần thứ 4 từ 22-04 đến 28-04 | - Xây dựng hệ thống tính điểm - Thêm chức năng đếm thời gian (timer) - Lưu kết quả người chơi |
| Tuần thứ 5 từ 29-04 đến 06-05 | - Hoàn thiện giao diện (UI đẹp hơn) - Thêm hiệu ứng (animation, chuyển câu hỏi) - Fix bug |
| Tuần thứ 6 từ 07-05 đến 14-05 | - Kiểm thử toàn bộ hệ thống - Viết báo cáo đồ án - Chuẩn bị slide thuyết trình |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) | Ngày 26 tháng 3 năm 2026 Sinh viên thực hiện (ký và ghi rõ họ tên) |